## Slide 1
2011180052
권용현
2D 게임 프로그래밍
1차 발표

## Slide 2
목차
게임 컨셉 3p
게임 실행 흐름 4p
개발 범위 6p
개발 계획 7p
자체 평가 8p

## Slide 3
게임 컨셉
1
스테이지에 따라서 여러 물체를 피하는 게임
EX] 똥피하기, 닷지
물체
플레이어
떨어지는걸
피하자!
누구나 아는
친숙한 게임!

## Slide 4
게임 실행 흐름
2
피하고 먹고!
스테이지별로 물체가 나타나는 위치와
대지
[좌우 이동]
바다
[하강을 제외한 이동]
우주
[8방향 빠른 이동]
사용자의 이동방식이 달라진다!
주어진 시간을 버티면 게임에서 승리!
물체에 맞아 체력이 전부 소진되면 패배!
21
47
58

## Slide 5
먹으면 안돼요!
게임 실행 흐름
도움이 되는 아이템을 먹고!
위급할 때 스킬을 사용하자!
생명력 충전
모든 물체 회피
이동속도 상승
물체 회피
모든 물체 지우기
TIME
이동 금지
시간 추가

## Slide 6
개발 범위
3
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 방향키로 8방향 조작 가능 | 회피[A], 물체 지우기[s]
캐릭터 기술 | 스테이지마다 이동 속도와 방향이 다름 | 물체 회피기 추가 모든 물체를 지우는 스킬 추가
스테이지 | 스테이지 3개(대지, 바다, 우주) | 없음
적 AI | 스테이지마다 출현하는 위치, 방향 다름 | 우주맵에서 유도탄 형식의 물체 추가
게임 기능 | 물체에 피격 시 체력 감소 스테이지마다 주어진 시간을 버티면 클리어 | 아이템을 먹었을 때 게임의 흐름 변화
사운드 | 물체에 피격되는 소리, 각 스테이지에 어울리는 배경음 | 이로운 또는 해로운 아이템을 먹었을 때 각각 다른 사운드
애니메이션 | 달리기, 헤엄치기, 날아다니기, 폭발 등 | 아이템을 먹을 때 화면에 나오는 이펙트

## Slide 7
4
개발 계획
기간 | 내용 | 상세 내용
1주차 | 게임 리소스 및 기초작업 | 리소스 수집, 맵 크기 설정
2주차 | 플레이어 캐릭터 작업 | 스테이지 별 이동 속도 및 애니메이션 적용
3주차 | 스테이지 구현 | 물체 출현 방향 적용 플레이어 체력 및 부여 시간 적용
4주차 | 충돌 작업 | 플레이어와 물체 충돌 처리
5주차 | 중간 점검 | 1~4주차 진행 동안 부족한 점 보완
6주차 | 플레이어 캐릭터 스킬 작업 | 회피기 및 궁극기 적용
7주차 | 아이템 구현 | 5종류의 아이템 구현
8주차 | 그 외 아이템 또는 스킬 추가 | 다양한 아이템과 스킬 추가
9주차 | 시작과 종료 처리, 밸런스, 사운드 작업 | 게임의 시작과 종료 제작 스테이지 별 난이도 조절 사운드 삽입
10주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 8
5
자체 평가
평가항목 | 평가 (A: 매우잘함, B: 잘함, C: 보통, D: 못함, E: 매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | C
개발 계획이 구체적이며 실행 가능한가? | B